| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Molina Chavarría Pablo | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solís Espinoza Cristian Eduardo | 05-dic-25 | Solicitud de cambio. |

SOLICITUD DE CAMBIO Nº1

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Solicitantes del Cambio |
| --- | --- | --- |
| Pyme Cloud México. | PMECM. | Hernández Cárdenas Alberto |
|  |  | Molina Chavarría Pablo |
|  |  | Morales Quiroz Daniel Alejandro |
|  |  | Ruiz Domínguez Abdiel Efraín |
|  |  | Solís Espinoza Cristian Eduardo |

| Tipo de Cambio Requerido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción Correctiva |  | si | Reparación por Defecto |  |
| Acción Preventiva |  |  | Cambio en el Plan de Proyecto |  |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. |  |  |  |  |
| Actualmente, el proyecto carece de una metodología de desarrollo definida, no se especifica claramente que somos un Data Center, el presupuesto no considera la expansión a más sedes, el cronograma no está desglosado ni incluye hitos, no se han considerado certificaciones necesarias y no se ha incorporado tecnología antisísmica para garantizar la integridad física de la infraestructura. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. |  |  |  |  |
| - Qué: Actualizar la documentación del proyecto para incluir: metodología de desarrollo (Ej: Scrum), aclarar que somos un Data Center, modificar el presupuesto para incluir más sedes, desglosar el cronograma con hitos clave, agregar implementación de certificaciones (Ej: ISO 27001) e incorporar tecnología antisísmica dentro del presupuesto - Quién: Equipo de Gestión del Proyecto, con apoyo de Finanzas y Operaciones. - Cómo: Revisión y actualización de documentos como el plan de proyecto, cronograma, presupuesto y especificaciones técnicas. - Cuando: Aplicar en la siguiente fase de planificación, antes del inicio de la ejecución. - Dónde: En toda la documentación oficial del proyecto y en los sistemas de gestión. |  |  |  |  |
| RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. |  |  |  |  |
| Se solicita para alinear el proyecto con estándares internacionales, garantizar la claridad en la identidad del servicio (Data Center), facilitar la expansión planificada, mejorar el seguimiento del progreso mediante hitos, asegurar la calidad con certificaciones y mitigar riesgos físicos mediante tecnología antisísmica. Sin estos cambios, el proyecto podría enfrentar desviaciones en plazo, costo y calidad, además de aumentar el riesgo operativo y legal. |  |  |  |  |
| Efectos en el Proyecto |  |  |  |  |
| En el corto plazo |  |  | En el largo plazo |  |
| Ajuste en la documentación y planificación. |  |  | Mayor control y seguimiento del proyecto. |  |
| Incremento inicial en el esfuerzo de gestión. |  |  | Reducción de riesgos y mejor posicionamiento en el mercado. |  |
| Revisión y posible aumento del presupuesto. |  |  | Escalabilidad y sostenibilidad de la infraestructura. |  |
| Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones |  |  |  |  |
| - Posible realineación de recursos compartidos. - Puede servir como referente para futuros proyectos de expansión o certificación. - Incremento en los requisitos de coordinación con otras áreas. |  |  |  |  |
| Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. |  |  |  |  |
| - Mejora de la imagen corporativa ante clientes y proveedores. - Cumplimiento de normativas gubernamentales y sectoriales. - Mayor confianza del mercado en la infraestructura propuesta. |  |  |  |  |
| Observaciones y Comentarios adicionales |  |  |  |  |
| Es prioritario validar los cambios con el Comité de Control de Cambios antes de su implementación. Se recomienda realizar una reunión de alineación con todos los stakeholders. |  |  |  |  |
| Revisión del Comité de Control de Cambios |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión | 10-dic-25 |  |  |  |
| Efectuada Por | Joost Klein |  |  |  |
| Resultados de Revisión (aprobada/rechazada) | Aprobado |  |  |  |
| Responsable de Aplicar/Informar | Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |
| Observaciones Especiales | Ninguna |  |  |  |