| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Pablo Molina Chavarria | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 4-ene-26 | PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN |

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM |

| ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Rol |  | Persona Asignada |  | Responsabilidades |  |  |  |  | Niveles de Autoridad |  |  |  |  |
| Gerente de Operaciones |  | Carla Mendoza |  | Asegurar la implementación del plan de configuración, supervisar las auditorías y aprobar los cambios en los items de configuración. |  |  |  |  | Alta |  |  |  |  |
| Coordinador de Proyectos |  | Abdiel Efraín Ruiz |  | Coordinar el control de versiones, seguimiento de configuración y asegurar la trazabilidad de los items. |  |  |  |  | Media |  |  |  |  |
| Administrador de Infraestructura |  | Luis Fernando Ríos |  | Mantener actualizados los registros técnicos de hardware y sistemas de red. |  |  |  |  | Alta |  |  |  |  |
| Director de Departamento de TI |  | Solis Espinoza Cristian Eduardo |  | Mantener actualizados los registros técnicos de hardware, software y documentos en el repositorio. |  |  |  |  | Alta |  |  |  |  |
| PLAN DE DOCUMENTACIÓN: CÓMO SE ALMACENARÁN Y RECUPERARÁN LOS DOCUMENTOS Y OTROS ARTEFACTOS DEL PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos ó Artefactos | Formato (e=electr ónico h=hard copy) |  | Acceso Rápido Necesario |  |  | Disponibi lidad Amplia Necesaria | Seguridad de Acceso |  |  | Recuperación de Información |  | Retención de Información |  |
| Acta de constitución del Proyecto | E |  | Sí |  |  | Sí | Controlado |  |  | Repositorio digital PymeCloud |  | Permanente |  |
| Cronograma | E |  | Sí |  |  | Sí | Controlado |  |  | MS Prohect / Repositorio (Excel) |  | 3 años |  |
| Planes de Gestión | E |  | Sí |  |  | Sí | Controlado |  |  | Repositorio digital PymeCloud |  | 3 años |  |
| Manuales Técnicos de Infraestructura | E y H |  | Sí |  |  | Limitada | Alta |  |  | Repositorio digital PymeCloud y copia física |  | Permanente |  |
| Documentos financieros | E |  | Sí |  |  | Limitada | Alta (Solo Finanzas) |  |  | Copia en repositorio digital y respaldo físico |  | 10 años |  |
| Matriz de Trazabilidad | E |  | Sí |  |  | Sí | Controlada |  |  | Excel |  | Permanente |  |
| ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI): OBJETOS DEL PROYECTO SOBRE LOS CUALES SE ESTABLECERÁN Y MANTENDRÁN DESCRIPCIONES LÍNEA BASE DE LOS ATRIBUTOS FUNCIONALES Y FÍSICOS, CON EL FIN DE MANTENER CONTROL DE LOS CAMBIOS QUE LOS AFECTAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código del Item de Configuración |  | Nombre del Item de Configuración |  |  | Categoría 1=Físico 2=Documento 3=Formato 4=Registro |  |  | Fuente P=Proyecto C=Contratista V=Proveedor E=Empresa |  |  | Formato (Software + Versión + Plataforma) |  | Observa CIONES |
| CI-001 |  | Cronograma |  |  | 2 |  |  | P |  |  | Excel |  |  |
| CI-002 |  | Plan de Gestión de Configuración |  |  | 2 |  |  | P |  |  | PDF/Word |  |  |
| CI-003 |  | Documentación Financiera |  |  | 4 |  |  | E |  |  | Excel, PDF, Word |  |  |
| CI-004 |  | Backup de Base de Datos |  |  | 1 |  |  | E |  |  | Servidor NAS 40TB |  | Respaldo diario |
| CI-005 |  | Sistema de HelpDesk |  |  | 1 |  |  | E |  |  | GLPI v10 / PHP 8.2 |  | Soporte y mantenimiento interno |
| CI-006 |  | Software de monitoreo |  |  | 1 |  |  | E |  |  | Zabbix |  | Configuración supervisada por TI y Analista de seguridad informática |
| CI-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DEL CAMBIO: ESPECIFICAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO O ANEXAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Se registra la solicitud en el Formato de Solicitud de Cambio. - Se analiza el impacto técnico, financiero y operativo. - Se presenta al comité de control de cambios. - Se aprueba, pospone o rechaza la solicitud. - Si se aprueba, se actualizan las líneas base afectadas. - Se comunica oficialmente el resultado a todos los interesados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN: ESPECIFICAR EL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN, EL REPORTE DE ESTADO Y MÉTRICAS A USAR.

- Repositorio de Información: SharePoint Corporativo, repositorio digital de PymeCloud. - Reportes de estado: - Informe mensual de configuración con detalle de versiones activas y pendientes de aprobación. - Informe trimestral de integridad de ítems críticos. - Métricas: - Porcentaje de ítems actualizados correctamente. - Porcentaje de incidencias por versión - Tiempo promedio de actualización

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN: ESPECIFICAR CÓMO SE ASEGURARÁ LA COMPOSICIÓN DE LOS ITEMS DE CONFIGURACIÓN, Y COMO SE ASEGURARÁ EL CORRECTO REGISTRO, EVALUACIÓN, APROBACIÓN, RASTREO E IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS.

- Auditorías programadas: Se realizarán trimestralmente para verificar la integridad de los ítems de configuración, confirmando que las versiones en uso sean las autorizadas y que los cambios estén debidamente documentados. - Auditorías extraordinarias: Se aplicarán ante incidentes críticos (fallos de sistema, vulnerabilidades, pérdidas de datos) o cambios mayores. - Método de verificación: - Revisión de registros en la Matriz de Trazabilidad. - Comparación de versiones activas vs. aprobadas. - Validación de documentación asociada. - Generación del Informe de Verificación de Configuración (IVC). - Responsables: - Ejecución: Coordinador de Proyectos y Analista de Seguridad. - Revisión: Gerente de Proyecto. - Aprobación: Comité de Configuración.