c

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Hernández Cárdenas Alberto |  |  |  |  |

JUNTA DE ENTREGABLES DE INICIO

| PROYECTO | PYME CLOUD MEXICO (PMCMX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | 10 de Abril de 2026, 10:00 AM (Fecha basada en el hito de fin de planeación ) |  | Convocada por: Morales Quiroz Daniel Alejandro (Gerente de Proyecto) |  |  |  |  |  | Inversionista: Akane Hirose / Yamamoto Hiroshi (Dueña / Director Financiero) |  |  |  |  |
| ASISTENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONA |  |  |  |  |  | CARGO/ÁREA |  |  |  | EMPRESA |  |  |  |
| Akane Hirose |  |  |  |  |  | Dueña / Administradora General |  |  |  | @Home Café / Pyme Cloud |  |  |  |
| Yamamoto Hiroshi |  |  |  |  |  | Director Financiero |  |  |  | @Home Café |  |  |  |
| Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |  |  | Gerente de Proyecto |  |  |  | Pyme Cloud México |  |  |  |
| Benjamin Graham |  |  |  |  |  | Director TI / Analista de Req. |  |  |  | MaidSolutions / Pyme Cloud |  |  |  |
| George Soros |  |  |  |  |  | Analista de Seguridad / Calidad |  |  |  | DevCheck Systems |  |  |  |
| Peter Lynch |  |  |  |  |  | Coordinador de Proyectos |  |  |  | SoftMaid Labs |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Gestión del Proyecto (Integral) |  |  |  |  |  | Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma del Proyecto (Línea Base de Tiempo) |  |  |  |  |  | Ruiz Domínguez Abdiel Efraín |  |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto del Proyecto (Línea Base de Costo) |  |  |  |  |  | Yamamoto Hiroshi / Morales Quiroz Daniel |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de Riesgos y Plan de Calidad |  |  |  |  |  | Molina Chavarría Pablo |  |  |  |  |  |  |  |
| QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de Líneas Base (Alcance, Tiempo, Costo) |  |  |  |  |  | Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de Aceptación de la Fase de Planeación |  |  |  |  |  | Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  |  | TIEMPO |
| Bienvenida y revisión de objetivos de la junta |  |  |  |  |  |  | Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |  |  | 10 min |
| Revisión y Aprobación de la Línea Base de Alcance (EDT y Diccionario) |  |  |  |  |  |  | Solís Espinoza Cristian Eduardo |  |  |  |  |  | 20 min |  |
| Revisión y Aprobación de la Línea Base de Cronograma (Hitos clave) |  |  |  |  |  |  | Ruiz Domínguez Abdiel Efraín |  |  |  |  |  | 20 min |  |
| Revisión y Aprobación de la Línea Base de Costos (Presupuesto: $27,179,800) |  |  |  |  |  |  | Yamamoto Hiroshi |  |  |  |  |  | 30 min |  |
| Revisión de Riesgos y Plan de Respuesta |  |  |  |  |  |  | Molina Chavarría Pablo |  |  |  |  |  | 15 min |  |
| Firma del Acta de Cierre de Planeación y Autorización de Ejecución |  |  |  |  |  |  | Todos (Stakeholders clave) |  |  |  |  |  | 15 min |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se presentan y aprueban formalmente las líneas base del proyecto Pyme Cloud México. El presupuesto total autorizado es de $27,179,800.00 MXN. El cronograma establece el inicio de la ejecución técnica inmediata. Se da por concluida la fase de Planeación y se autoriza el inicio de la fase de Ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIONES |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA LÍMITE |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Liberar fondos para anticipos de Hardware (Servidores y Racks) |  |  |  | Yamamoto Hiroshi |  |  |  | 15/04/2026 |  |  | Según Plan de Adquisiciones |  |  |
| Iniciar contratación de personal de desarrollo faltante |  |  |  | Hazel Iliana Hernández |  |  |  | 20/04/2026 |  |  | RRHH |  |  |
| Distribuir Plan de Proyecto versión final a los equipos |  |  |  | Morales Quiroz Daniel |  |  |  | 11/04/2026 |  |  | Vía repositorio digital |  |  |
| ACEPTADA POR: |  | Cargo |  |  | DISTRIBUIDO POR: |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |
| Akane Hirose |  | Patrocinadora / Dueña |  |  | Morales Quiroz Daniel |  |  |  |  |  |  | Gerente de Proyecto |  |
| NOTAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ninguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |