| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Molina Chavarria Pablo | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 11-ene-26 | PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS |

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| PyMeCloud México | PMECM |

ACTIVIDADES DE REQUISITOS: DESCRIBIR CÓMO SE PLANIFICARÁN, SEGUIRÁN Y REPORTARÁN ESTAS ACTIVIDADES.

- Planificación de requisitos: - Se realizarán al inicio del proyecto. Se definen los procesos de captura, documentación y aprobación de los requisitos técnicos, funcionales y no funcionales. - Se harán reuniones con los stakeholders, entrevistas y análisis de necesidades de las PyMEs objetivo. - La información será recabada en un documento de Requisitos de Negocio.

- Seguimiento de requisitos: - Cada requisito será registrado con un código único para su identificación en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. - Los cambios y el estado de cumplimiento son actualizados semanalmente.

- Reporte de requisitos: - Los avances serán presentados quincenalmente integrando métricas de cumplimiento (porcentaje de implementación). - Los informes se almacenarán en el repositorio del proyecto.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN: DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE INICIARÁN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL PRODUCTO, SERVICIO O REQUERIMIENTO; CÓMO SE ANALIZARÁN LOS IMPACTOS; CÓMO SE RASTREARÁN, MONITOREARÁN, Y REPORTARÁN, Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS PARA APROBAR DICHOS CAMBIOS.

- Se realizará una Solicitud de Cambio de Requisito, incluye descripción, motivo, impacto esperado y prioridad.

- El coordinador del proyecto y el administrador del área donde fue solicitado el cambio evaluarán el impacto técnico y operativo. El administrador financiero analizará el impacto en costos.

- Cada cambio aprobado será actualizado en la Matriz de Trazabilidad.

- Los cambios menores serán aprobados por el gerente del proyecto y los cambios mayores por un comité de control de cambios.

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE PRIORIZARÁN LOS REQUISITOS.

- Valor de Negocio: Contribución al objetivo estratégico del proyecto.

- Impacto técnico: Influencia sobre la estabilidad y escalabilidad del sistema.

- Urgencia

- Costo de implementación: Recurso económico y tiempo requerido.

MÉTRICAS DEL PRODUCTO: DESCRIBIR LAS MÉTRICAS QUE SE USARÁN Y SUSTENTAR PORQUÉ SE USARÁN.

Porcentaje de cumplimiento de requisitos: Evalúa el grado de avance global del proyecto. (Requisitos implementados / Requisitos totales * 100)

Porcentaje de requisitos validados: Mide la conformidad del producto con las necesidades del producto.

Tiempo medio de aprobación: Promedio de días entre la solicitud y la aprobación del requisito.

Porcentaje de calidad: Determina la calidad técnica y funcional

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: DESCRIBIR LOS ATRIBUTOS DE REQUISITOS QUE SE CAPTURARÁN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y ESPECIFICAR CONTRA QUE OTROS DOCUMENTOS DE REQUISITOS DEL PROYECTO SE HARÁ LA TRAZABILIDAD.

ID del Requisito (Código único) Tipo: Funcional / No funcional / Técnico / Legal Descripción Fuente: Donde surge el requisito Prioridad: Alta / Media / Baja Estado: Solicitud / Planificación / En desarrollo / Validado / Cerrado Responsable: Persona o área encargada Versión