| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Pablo Molina Chavarría | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 23-dic-25 | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO |

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM |

| CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de vida del Proyecto |  | Enfoques Multifase |  |
| FASE DEL PROYECTO (1º NIVEL DEL WBS) | ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA FASE | CONSIDERACIONES PARA LA INICIACIÓN DE ESTA FASE | CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE DE ESTA FASE |
| Inicio | - Acta de constitución de proyecto. - Definición de alcance - Análisis de factibilidad | Validación del alcance, disponibilidad de presupuesto y aprobación del comité | Aprobación formal del acta |
| Planificación | - Cronograma - Estimación de recursos y duraciones - Plan de gestión de la configuración - Diccionario WBS o EDT - Diagrama de red del proyecto - Costo del proyecto - Presupuesto del proyecto - Plan de gestión de cambios - Declaración del alcance - Documentación de Requisitos - Plan de gestión de requisitos - Matriz de trazabilidad de requisitos - Plan de gestión de proyecto - Plan de gestión de alcance - Acta de cierre de la fase de planeación | Definición del equipo de trabajo, definición de riesgos y disponibilidad de información técnica | Validación del plan de gestión completo y aceptación por dirección. |
| Ejecución | - Implementación del centro de datos (configuración de equipos), - Contratación de servicios, - Permisos para su desarrollo, - Informe de desarrollo. - Solicitud de cambio. - Informe de desempeño. - Evaluación de competencias generales. - Acta de cierre de la fase de ejecución. | Validación de entregables previos. Firma de contratos con proveedores. Solicitud y aprobación de permisos para el desarrollo. | Entrega operativa del Data Center, pruebas de aceptación y documentación técnica. |
| Monitoreo y control | - Reportes de desempeño - Indicadores de riesgo - KPI | Ejecución en curso y reportes de avance. | Entrega de informes finales, control de calidad. |
| Cierre | - Informe final | Entrega de documentación y finalización de actividades anteriores | Firma de cierre y documentación archivada. |

| PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE Proyectos que han sido seleccionados por el equipo de proyecto para gestionar el proyecto. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Nivel de Implantación | Inputs | Modo de Trabajo | Outputs | Herramientas y Técnicas |
| Gestión de alcance | Completo | Acta de constitución | Revisión documental | EDT, línea base del alcance | Reuniones técnicas, entrevistas |
| Gestión de tiempo | Completo | EDT, cronograma | Planificación y seguimiento semanal | Cronograma completo | Gantt |
| Gestión de costos | Completo | Presupuesto aprobado | Control de costos por fase | Reporte de costos | Reporte de control financiero |

| ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. |  |
| --- | --- |
| Empleo de un modelo híbrido con entregables definidos en cada fase (enfoque predictivo estructurado) y con práctica ágiles para el desarrollo de software y configuración de sistemas (SCRUM). |  |
| El equipo será organizado en células funcionales: infraestructura, soporte técnico, seguridad informática, |  |
| PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. |  |
| Todo cambio será controlado mediante un Comité de Cambios, |  |
| Todo cambio que afecte al alcance, el tiempo o al costo del proyecto. |  |
| Se levantará una solicitud de cambio para su análisis de impacto |  |
| Durante las reuniones semanales o en caso de alguna incidencia. |  |
| PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DEFINE AQUELLOS ITEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS ITEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS. |  |
| Items | Documentación técnica del centro de datos. |
|  | Configuración de servidores, firewall, puntos de acceso, |
|  | Planos eléctricos y de |
| Procesos | - Registro y control de versiones. - Aprobación de cambios. - Auditorías de configuración. |

| GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA INTEGRIDAD, Y SE USARÁN LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. |  |
| --- | --- |
|  | Línea base: - Del Alcance - Del Tiempo - Del Costo |
| Quien | - Gerente del proyecto - Administrador financiero - Coordinador de Proyecto |
| Cómo | - Todas las líneas base serán registradas en el repositorio oficial del proyecto - Se aplicarán controles de versión mediante códigos únicos y fechas de emisión. - Informes de rendimiento. - Auditorías de cumplimiento |
| Cuándo | - Una vez aprobadas, al finalizar la fase. - Durante la ejecución (mensualmente). |
| Dónde | - Repositorio digital y físico corporativo. |
| COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. |  |
| Necesidades de Comunicación de los Stakeholders | Técnicas de Comunicación a utilizar |
| Informes semanales de avance | Reportes digitales con indicadores KPI |
| Aprobaciones de cambio | Reuniones |
| Comunicación con proveedores | Correos y reuniones |
| Comunicación con clientes PyME | Tickets, newsletters y portal de soporte |

| REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Revisión de Gestión (TIPO DE REUNIÓN EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA REVISIÓN DE GESTIÓN) | Contenido (AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE GESTIÓN) | Extensión o Alcance (FORMA EN QUE SE DESARROLLARÁ LA REUNIÓN, Y TIPO DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, O DECISIONES QUE SE PUEDEN TOMAR) | Oportunidad (MOMENTOS, FRECUENCIAS, O EVENTOS DISPARADORES QUE DETERMINARÁN LAS OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN) |
| Revisión semanal de avance | Progreso, incidencias, tareas pendientes | Análisis interno del equipo | Cada Lunes |
| Comité de Cambios | Evaluación de solicitudes de cambio | Cambios en alcance o costos | Según los requerimientos |
| Auditoría de calidad | Validación de cumplimiento normativo | Revisión de procesos según normativas o estándares | Al cierre de cada fase |
| Revisión de cierre | Documentación final | Consolidación de resultados | Cierre del proyecto |

| LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Línea Base |  | Planes Subsidiarios |  |
| Documento | Adjunto (si/no) | Tipo de Plan | Adjunto (si/no) |
| Línea Base del Alcance | Sí | Plan de Gestión de Alcance | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Requisitos | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Schedule | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Configuración | Sí |
| Línea Base del Tiempo | Sí | Plan de Gestión de Costos | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Calidad | No |
| Línea Base del Costo | Sí | Plan de Recursos Humanos | No |
|  |  | Plan de Gestión de Comunicaciones | No |
|  |  | Plan de Gestión de Riesgos | No |
|  |  | Plan de Gestión de Adquisiciones | No |