| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 30-ene-26 | Plan de gestión de alcance |

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMCM |

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL Scope Statement definitivo a partir del Scope Statement preliminar. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.

Elaborar la Declaración del Alcance del Proyecto (Scope Statement) definitivo. Este documento debe detallar los entregables, el trabajo necesario para producirlos y, lo más importante, lo que no está incluido en el alcance (Exclusiones del Alcance).

El Gerente de Proyecto (Morales Quiroz Daniel Alejandro) es el responsable principal de la redacción, con la colaboración del Analista de Requerimientos (Solís Espinoza Cristian Eduardo) para la validación.

Se utilizará la información del Acta de Constitución (Alcance Preliminar) y se incluirán todos los requisitos Aprobados (AP) de la Matriz de Trazabilidad (PMOTI_0260_PL_MTR). Se realizará una reunión de Definición de Alcance con los stakeholders clave para finalizar el documento.

Durante la Fase de Planificación, una vez que se hayan recopilado y aprobado la Versión 1.0 de los requisitos.

Acta de Constitución del Proyecto (PMOTI_0110_IN_ACP), Documentación de Requisitos (PMOTI_0240_PL_DR) y Matriz de Trazabilidad de Requisitos (PMOTI_0260_PL_MTR).

Nota: Adjuntar flujograma de procedimiento.

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS), que descompondrá los principales entregables en componentes más pequeños y manejables, hasta el nivel de Paquete de Trabajo.

El Gerente de Proyecto con el apoyo del Arquitecto de Software (Salas Cortes Oscar) y el Líder de TI para el desglose de los entregables técnicos.

Se utilizará la técnica de Descomposición. El WBS se creará a partir de los entregables de la Declaración del Alcance (Ej. Plataforma en la Nube, Infraestructura Tecnológica, Certificaciones) y se desglosará hasta que los Paquetes de Trabajo no superen las 80 horas de esfuerzo (regla de 8/80).

Inmediatamente después de la aprobación de la Declaración del Alcance.

Declaración del Alcance del Proyecto aprobada y software de planificación de proyectos.

Nota: Adjuntar flujograma de procedimiento.

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO para crear, aprobar, y mantener el Diccionario WBS. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.

Elaborar el Diccionario del WBS, que proporcionará la descripción detallada de cada Paquete de Trabajo, incluyendo: responsables, hitos asociados, recursos, costos estimados y criterios de aceptación.

El Gerente de Proyecto en colaboración con los Líderes de Equipo funcionales para asegurar la precisión de las estimaciones y responsables.

Se tomará cada Paquete de Trabajo del WBS y se le adjuntará la información de la línea base. Se usarán los Requisitos de Calidad (RC) definidos en la documentación de requisitos como base para los criterios de aceptación.

Concurrentemente con la creación del WBS y su aprobación final.

WBS, Declaración del Alcance y Matriz de Trazabilidad de Requisitos (PMOTI_0260_PL_MTR).

Nota: Adjuntar flujograma de procedimiento.

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA verificación formal de los entregables y su aceptación por parte del cliente (interno o externo). Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.

Proceso para obtener la Aceptación Formal del Alcance por parte del Patrocinador o el Cliente/Stakeholder clave de PyMe Cloud México.

El Gerente de Proyecto es el encargado de presentar el entregable. El Analista de Requerimientos y el Patrocinador/Cliente (e.g., Saiki Atsumi de @Home Café) son los responsables de la aceptación.

Los entregables serán revisados formalmente contra los Criterios de Aceptación definidos en la Documentación de Requisitos (PMOTI_0240_PL_DR). La aceptación se documentará en un Acta de Aceptación de Entregable firmada por el Patrocinador.

Después de que el equipo de Aseguramiento de Calidad (QA) complete su validación interna (Verificación de Calidad).

Criterios de Aceptación (PMOTI_0240_PL_DR) y los resultados de las Pruebas de QA.

Nota: Adjuntar flujograma de procedimiento.

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR, registrar, y procesar cambios de alcance, así como su enlace con el Control Integrado de Cambios. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué.

Monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto para asegurar que solo el trabajo aprobado se ejecute y gestionar cualquier cambio a la línea base del alcance.

El Gerente de Proyecto monitorea el alcance. El Comité de Control de Cambios (CCC), compuesto por el Gerente de Proyecto, el Patrocinador y el Gerente Funcional, es el responsable de la aprobación o rechazo final de los cambios.

Cualquier solicitud de cambio de alcance debe ser documentada en una Solicitud de Cambio Formal. El CCC analizará el impacto del cambio en el tiempo, costo y calidad (usando la Matriz de Trazabilidad) antes de aprobar o rechazar la solicitud. Solo los cambios aprobados modificarán la línea base del alcance.

Continuamente durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Solicitud de Cambio Formal, Matriz de Trazabilidad de Requisitos (PMOTI_0260_PL_MTR) y el Plan de Gestión de Requisitos (PMOTI_0250_PL_PGR).

Nota: Adjuntar flujograma de procedimiento.