| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Alberto Hernández Cárdenas | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solís Espinoza Cristian Eduardo | 13-feb-26 | EDT |

# EDT

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM |

| EDT – ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO |  |
| --- | --- |
| Implementación del Centro de Datos Pyme Cloud México |  |
| 1 | Inicio del Proyecto |
| 1.1 | Definición del alcance |
| 1.2 | Identificación de interesados |
| 1.3 | Asignación del equipo de proyecto |
| 1.4 | Elaboración del acta de constitución |
| 1.5 | Aprobación del plan inicial |
| 2 | Planificación |
| 2.1 | Plan de gestión del alcance |
| 2.2 | Plan de gestión de recursos |
| 2.3 | Plan de gestión de comunicaciones |
| 2.4 | Plan de gestión de riesgos |
| 2.5 | Plan de calidad y seguridad |
| 3 | Diseño de la Infraestructura del Centro de Datos |
| 3.1 | Diseño arquitectónico del centro de datos |
| 3.2 | Diseño de red y conectividad |
| 3.3 | Diseño eléctrico y de energía redundante |
| 3.4 | Diseño de climatización y control ambiental |
| 3.5 | Diseño de seguridad física y lógica |
| 3.6 | Diseño de replicación y sincronización de datos |
| 3.7 | Plan de crecimiento y escalabilidad |
| 4 | Adquisición y Contratación |
| 4.1 | Selección de proveedores y contratistas |
| 4.2 | Cotización y compra de equipos |
| 4.3 | Contratación de servicios especializados |
| 4.4 | Licencias de software y sistemas operativos |
| 4.5 | Contratos de mantenimiento y soporte |
| 5 | Implementación de Infraestructura |
| 5.1 | Preparación del sitio físico |
| 5.1.1 | Acondicionamiento del área técnica |
| 5.1.2 | Instalación de cableado estructurado |
| 5.2 | Instalación de servidores y racks |
| 5.2.1 | Montaje de servidores principales |
| 5.2.2 | Instalación de switches, routers y firewalls |
| 5.3 | Sistemas eléctricos |
| 5.3.1 | Instalación de UPS y generadores de respaldo |
| 5.3.2 | Distribución de energía redundante |
| 5.4 | Sistemas de climatización |
| 5.5 | Sistemas de seguridad física y monitoreo 24/7 |
| 6 | Implementación del Centro de Datos Secundario (Respaldo) |
| 6.1 | Preparación del sitio secundario |
| 6.2 | Instalación de infraestructura de red y energía |
| 6.3 | Instalación de servidores de respaldo y almacenamiento |
| 6.4 | Configuración de replicación de datos |
| 6.5 | Integración de redundancia activa-pasiva |
| 6.6 | Pruebas de conmutación (failover) y recuperación |
| 7 | Configuración, Integración y Pruebas |
| 7.1 | Instalación de software base y herramientas de administración |
| 7.2 | Configuración de servicios en la nube y virtualización |
| 7.3 | Configuración de seguridad y monitoreo centralizado |
| 7.4 | Pruebas de rendimiento y carga (ambos centros) |
| 7.5 | Pruebas de respaldo y recuperación ante desastres |
| 7.6 | Validación de la replicación en tiempo real |
| 8 | Puesta en Marcha y Entrega |
| 8.1 | Capacitación técnica y operativa al personal |
| 8.2 | Transferencia de conocimiento y manuales operativos |
| 8.3 | Validación funcional del sistema integral |
| 8.4 | Certificación de cumplimiento y auditoría técnica |
| 8.5 | Entrega formal al cliente (PymeCloud México) |
| 9 | Cierre del Proyecto |
| 9.1 | Informe final de resultados |
| 9.2 | Evaluación del cumplimiento del alcance y entregables |
| 9.3 | Liberación de recursos humanos y materiales |
| 9.4 | Registro de lecciones aprendidas |
| 9.5 | Cierre administrativo y contractual |