| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Alberto Hernández Cárdenas | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solís Espinoza Cristian Eduardo | 20-feb-26 | Diccionario EDT |

DICCIONARIO EDT

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Pyme Cloud México |  |  | PMECM |
| Implementación de Centros de Datos Pyme Cloud México |  |  |  |
| FASE 1: Inicio del Proyecto | 1.1 Acta de Constitución del Proyecto | Documento que formaliza el inicio del proyecto, define objetivos, alcance, roles, presupuesto inicial y riesgos. Redacción, revisión y aprobación por dirección. Como entregable el acta de constitución aprobada. |  |
|  | 1.2 Estrategia de Gestión de Interesados | Identificación y análisis de las partes interesadas. Identificar interesados, analizar influencia e impacto, definir estrategias. Como entregable el registro de stakeholders y matriz de comunicación. |  |
|  | 1.3 Junta de Entregables de Inicio | Reunión formal para validar la etapa de inicio. Convocar reunión, revisar resultados, obtener aprobación. Como entregable la minuta de junta y acta de cierre de la fase de inicio. |  |
| FASE 2: Planificación | 2.1 Plan de Gestión de Requisitos | Define cómo se documentarán, validarán y gestionarán los requisitos. Recolección, documentación y validación de requisitos. Como entregable el documento de gestión de requisitos. |  |
|  | 2.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Permite rastrear los requisitos desde su origen hasta su entrega. Identificar relaciones, actualizar matriz, validar con el equipo técnico. Como entregable la matriz de trazabilidad. |  |
|  | 2.3 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Descomposición jerárquica de entregables y paquetes de trabajo. Identificar entregables, descomponer en niveles, codificar. Como entregable el documento EDT validado. |  |
|  | 2.4 Diccionario de la EDT | Describe cada paquete de trabajo. Definir cada paquete con descripción, entregables y riesgos. Como entregable Diccionario EDT completo. |  |
|  | 2.5 Cronograma y Presupuesto del Proyecto | Planificación temporal y financiera. Asignar duraciones, costos y recursos. Como entregable el cronograma y presupuesto base. |  |
|  | 2. 6 Plan de Gestión de Cambios y Configuración | Define cómo se controlarán cambios y versiones. Definir flujo de aprobación, roles, repositorios. Como entregables documentos de control de cambios. |  |
| FASE 3: Diseño de la Infraestructura | 3.1 Diseño del Centro de Datos Principal | Define la arquitectura, red, energía y seguridad de la data center operativo. Diseño eléctrico, red, HVAC, seguridad física. Como entregable planos y esquemas técnicos. |  |
|  | 3.2Diseño del Centro de Datos Secundario | Define el centro de respaldo (DR Site). Diseño de red redundante y energía alterna. Como entregable planos técnicos y diagrama de replicación. |  |
|  | 3.3Diseño de Seguridad y Replicación | Definir políticas, diagramar conexiones seguras, simulaciones. Definir políticas, diagramar conexiones seguras, simulaciones. Como entregable plan de seguridad integral. |  |
| FASE 4: Implementación | 4.1 Implementación del Data Center Principal | Instalación del sitio operativo con todos los sistemas. Acondicionamiento, instalación de racks, servidores, UPS y pruebas. Como entregable Data center principal operativo. |  |
|  | 4.2 Implementación del Data Center de Respaldo | Instalación y configuración del sitio secundario. Instalación de servidores, energía redundante y replicación. Como entregable Data center secundario funcional. |  |
|  | 4.3 Pruebas e Integración | Validación del sistema completo. |  |
| FASE 5: Cierre | 5.1 Capacitación y Transferencia | Entrenamiento técnico y operativo al personal. Sesiones de formación y evaluación. Como entregable manuales y registro de capacitaciones. |  |
|  | 5.2 Cierre Administrativo | Documentación final y cierre contractual. Revisión de entregables, firmas y cierre financiero. Como entregable informe final del proyecto. |  |