| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
|  | Molina Chavarría Pablo |  |  |  |  |

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM |

| CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de vida del Proyecto |  | Enfoques Multifase |  |
| Inicio | - Acta de constitución de proyecto. - Definición de alcance - Análisis de factibilidad | Validación del alcance, disponibilidad de presupuesto y aprobación del comité | Aprobación formal del acta |
| Planificación | - Cronograma - Estimación de recursos y duraciones - Plan de gestión de la configuración - Diccionario WBS o EDT - Diagrama de red del proyecto - Costo del proyecto - Presupuesto del proyecto - Plan de gestión de cambios - Declaración del alcance - Documentación de Requisitos - Plan de gestión de requisitos - Matriz de trazabilidad de requisitos - Plan de gestión de proyecto - Plan de gestión de alcance - Acta de cierre de la fase de planeación | Definición del equipo de trabajo, definición de riesgos y disponibilidad de información técnica | Validación del plan de gestión completo y aceptación por dirección. |
| Ejecución | - Implementación del centro de datos (configuración de equipos), - Contratación de servicios, - Permisos para su desarrollo, - Informe de desarrollo. - Solicitud de cambio. - Informe de desempeño. - Evaluación de competencias generales. - Acta de cierre de la fase de ejecución. | Validación de entregables previos. Firma de contratos con proveedores. Solicitud y aprobación de permisos para el desarrollo. | Entrega operativa del Data Center, pruebas de aceptación y documentación técnica. |
| Monitoreo y control | - Reportes de desempeño - Indicadores de riesgo - KPI | Ejecución en curso y reportes de avance. | Entrega de informes finales, control de calidad. |
| Cierre | - Informe final | Entrega de documentación y finalización de actividades anteriores | Firma de cierre y documentación archivada. |

| PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE Proyectos que han sido seleccionados por el equipo de proyecto para gestionar el proyecto. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Nivel de Implantación | Inputs | Modo de Trabajo | Outputs | Herramientas y Técnicas |
| Gestión de alcance | Completo | Acta de constitución | Revisión documental | EDT, línea base del alcance | Reuniones técnicas, entrevistas |
| Gestión de tiempo | Completo | EDT, cronograma | Planificación y seguimiento semanal | Cronograma completo | Gantt |
| Gestión de costos | Completo | Presupuesto aprobado | Control de costos por fase | Reporte de costos | Reporte de control financiero |

| ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. |  |
| --- | --- |
| Empleo de un modelo híbrido con entregables definidos en cada fase (enfoque predictivo estructurado) y con práctica ágiles para el desarrollo de software y configuración de sistemas (SCRUM). |  |
| El equipo será organizado en células funcionales: infraestructura, soporte técnico, seguridad informática, |  |
| PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. |  |
| Todo cambio será controlado mediante un Comité de Cambios, |  |
| Todo cambio que afecte al alcance, el tiempo o al costo del proyecto. |  |
| Se levantará una solicitud de cambio para su análisis de impacto |  |
| Durante las reuniones semanales o en caso de alguna incidencia. |  |
| PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DEFINE AQUELLOS ITEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS ITEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS. |  |
| Items | Documentación técnica del centro de datos. |
|  | Configuración de servidores, firewall, puntos de acceso, |
|  | Planos eléctricos y de |
| Procesos | - Registro y control de versiones. - Aprobación de cambios. - Auditorías de configuración. |

# Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

| GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA INTEGRIDAD, Y SE USARÁN LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. |  |
| --- | --- |
|  | Línea base: - Del Alcance - Del Tiempo - Del Costo |
|  | - Gerente del proyecto - Administrador financiero - Coordinador de Proyecto |
|  | - Todas las líneas base serán registradas en el repositorio oficial del proyecto - Se aplicarán controles de versión mediante códigos únicos y fechas de emisión. - Informes de rendimiento. - Auditorías de cumplimiento |
|  | - Una vez aprobadas, al finalizar la fase. - Durante la ejecución (mensualmente). |
|  | - Repositorio digital y físico corporativo. |
| COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. |  |
| Necesidades de Comunicación de los Stakeholders | Técnicas de Comunicación a utilizar |
| Informes semanales de avance | Reportes digitales con indicadores KPI |
| Aprobaciones de cambio | Reuniones |
| Comunicación con proveedores | Correos y reuniones |
| Comunicación con clientes PyME | Tickets, newsletters y portal de soporte |

| REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Revisión de Gestión (TIPO DE REUNIÓN EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA REVISIÓN DE GESTIÓN) | Contenido (AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE GESTIÓN) | Extensión o Alcance (FORMA EN QUE SE DESARROLLARÁ LA REUNIÓN, Y TIPO DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, O DECISIONES QUE SE PUEDEN TOMAR) | Oportunidad (MOMENTOS, FRECUENCIAS, O EVENTOS DISPARADORES QUE DETERMINARÁN LAS OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN) |
| Revisión semanal de avance | Progreso, incidencias, tareas pendientes | Análisis interno del equipo | Cada Lunes |
| Comité de Cambios | Evaluación de solicitudes de cambio | Cambios en alcance o costos | Según los requerimientos |
| Auditoría de calidad | Validación de cumplimiento normativo | Revisión de procesos según normativas o estándares | Al cierre de cada fase |
| Revisión de cierre | Documentación final | Consolidación de resultados | Cierre del proyecto |

| LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Línea Base |  | Planes Subsidiarios |  |
| Documento | Adjunto (si/no) | Tipo de Plan | Adjunto (si/no) |
| Línea Base del Alcance | Sí | Plan de Gestión de Alcance | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Requisitos | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Schedule | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Configuración | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Costos | Sí |
|  |  | Plan de Gestión de Calidad | No |
| Línea Base del Costo | Sí | Plan de Recursos Humanos | No |
|  |  | Plan de Gestión de Comunicaciones | No |
|  |  | Plan de Gestión de Riesgos | No |
|  |  | Plan de Gestión de Adquisiciones | No |

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.	2