| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | LTE | DCR | LTE | 15/06/2026 | Versión original |

JUNTA DE ENTREGABLES DE EJECUCIÓN

| PROYECTO |  | PyME Cloud Mexico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA |  | 15 de Junio de 2026, 11:00 AM |  | Convocada por: Morales Quiroz Daniel Alejandro (Gerente de Proyecto) |  |  |  |  |  | Inversionista: Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |  |
| ASISTENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONA |  |  |  |  |  |  | CARGO/ÁREA |  |  |  | EMPRESA |  |  |  |
| Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  |  |  |  |  | Gerente de Proyecto y Patrocinador (Inversionista) |  |  |  | PymeCloud MEXICO |  |  |  |
| Solís Espinoza Cristian Eduardo |  |  |  |  |  |  | Analista de Requerimientos / Responsable de TI |  |  |  | PymeCloud MEXICO |  |  |  |
| Molina Chavarría Pablo |  |  |  |  |  |  | Analista de Seguridad Informática |  |  |  | PymeCloud MEXICO |  |  |  |
| Ruiz Domínguez Abdiel Efraín |  |  |  |  |  |  | Manager/Jefe de Proyecto |  |  |  | PymeCloud MEXICO |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Estado de Avance del Cronograma (WBS) y el Presupuesto al 15/06/2026. |  |  |  |  |  |  | Ruiz Domínguez Abdiel E. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Solicitudes de Cambio Pendientes de Aprobación. |  |  |  |  |  |  | Solís Espinoza Cristian E. |  |  |  |  |  |  |  |
| QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Demostración del módulo RF-2 (Panel de Control de Clientes) para validación inicial. |  |  |  |  |  |  | Líder de Desarrollo Frontend |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  |  | TIEMPO |
| 1. Revisión del estado actual: Desempeño de Costo (CV) y Cronograma (SV). |  |  |  |  |  |  |  | Ruiz Domínguez Abdiel E. |  |  |  |  |  | 20 min. |
| 2. Presentación y Validación del Módulo RF-2 (Panel de Control - Versión Beta). |  |  |  |  |  |  |  | Solís Espinoza Cristian E. |  |  |  |  |  | 30 min |
| 3. Revisión de Riesgos y Gestión de Cambios (CCC): Impacto en RF-4 (Seguridad). |  |  |  |  |  |  |  | Molina Chavarría Pablo |  |  |  |  |  | 20 min. |
| 4. Plan de Próximo Periodo: Priorización de la integración de RF-1 (Módulos de Servicio). |  |  |  |  |  |  |  | Morales Quiroz Daniel A |  |  |  |  |  | 10 min |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | El proyecto se encuentra ligeramente retrasado en el cronograma (SV < 0), principalmente por demoras en la configuración de la infraestructura de redundancia (RNF-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | El Módulo RF-2 (Panel de Control) se demostró con éxito y se aprobó con observaciones menores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Se detectó un nuevo riesgo relacionado con la seguridad (RC-2), ya que la vulnerabilidad crítica identificada requerirá una Solicitud de Cambio formal para aumentar las horas de Hardening del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Se aprueba la acción de priorizar los paquetes de trabajo de RF-1 para recuperar el retraso en las próximas dos semanas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIONES |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA LÍMITE |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Presentar la Solicitud de Cambio formal para el aumento de Hardening de seguridad. |  |  |  |  | Molina Chavarría Pablo |  |  |  | 17/06/2026 |  |  | Se requiere la aprobación del Patrocinador para impacto en presupuesto. |  |  |
| Asignar recursos adicionales al despliegue de la infraestructura de redundancia (RNF-1). |  |  |  |  | Solís Espinoza Cristian E. |  |  |  | 20/06/2026 |  |  | Reducir el riesgo de disponibilidad. |  |  |
| Iniciar las pruebas de integración del Módulo RF-1 y el Módulo RF-2. |  |  |  |  | Ruiz Domínguez Abdiel E. |  |  |  | 01/07/2026 |  |  | Iniciar la siguiente iteración de desarrollo. |  |  |
| ACEPTADA POR: |  |  | Cargo |  |  | DISTRIBUIDO POR: |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |
| Morales Quiroz Daniel Alejandro |  |  | Patrocinador del Proyecto |  |  | Ruiz Domínguez Abdiel Efraín |  |  |  |  |  |  | Manager de Proyecto |  |
| NOTAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La próxima Reunión de Control será el 01/07/2026 y se enfocará en el avance de la integración de los módulos de servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |