## Slide 1
Capitulo 1
Propósito de la Guía del PMBOK
¿Qué es un Proyecto?
¿Qué es la Dirección de Proyectos?
Identifica fundamentos y buenas prácticas
Promueve un vocabulario común
Se alinea con el Código de Ética del PMI
No es una metodología rígida
Subconjunto de conocimientos y prácticas de la dirección de proyectos generalmente reconocidas y aplicables a la mayoría de los proyectos. La aplicación de estos conocimientos aumenta las posibilidades de éxito del proyecto.
Proporciona un vocabulario estándar para directores de proyecto, de programa, de portafolio y otros interesados; un vocabulario común es un elemento esencial en cualquier disciplina profesional.
Sirve de guía para los profesionales, describiendo expectativas de conducta ética y profesional. Cubre las obligaciones de responsabilidad, respeto, equidad y honestidad, la aceptación del código es un requisito para los exámenes de certificación del PMI.
Es una guía, no una metodología específica, la organización y el equipo del proyecto son responsables de determinar qué prácticas son apropiadas para cada proyecto. Permite el uso de diferentes metodologías y herramientas (ej. ágil, cascada, PRINCE2) para implementar su marco.
Naturaleza temporal
Producto o resultado único
Tipos de resultados
Es un esfuerzo temporal que tiene un principio y un final definidos, el final se alcanza cuando se logran los objetivos, cuando no se pueden cumplir o cuando ya no existe la necesidad que le dio origen. La temporalidad no significa que su duración deba ser corta, sino que sus compromisos y longevidad tienen un fin, el producto, servicio o resultado creado por el proyecto puede ser duradero.
Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado que es único, aún con elementos repetitivos, cada proyecto es único, con diferentes localizaciones, diseños o interesados, se diferencia del trabajo permanente o rutinario, que es repetitivo y sigue procedimientos existentes.
Un producto (componente, mejora o elemento final), un servicio o capacidad para realizarlo. Una mejora en las líneas de productos o servicios existentes (ej. proyecto Seis Sigma), un resultado, como una conclusión o un documento (ej. un estudio de investigación)
Definición
Responsabilidades clave
Elaboración progresiva
Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto. Se logra a través de 47 procesos lógicamente agrupados en 5 Grupos de Procesos. Los 5 Grupos de Procesos son: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre
Identificar requisitos, abordar necesidades y expectativas de los interesados, y gestionar las comunicaciones, gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y entregar los productos. Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto: alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos.
El desarrollo del plan de dirección es una actividad iterativa y progresiva. Implica detallar continuamente el plan a medida que se obtiene más información y estimaciones más precisas. Esto permite al equipo definir el trabajo con mayor detalle a medida que el proyecto avanza.

## Slide 2
Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión de Operaciones y Estrategia Organizacional
Relaciones entre Dirección de Proyectos, Programas, Portafolios y OPM
Capitulo 1
Alineación estratégica
Diferencias en el enfoque
Subconjunto de conocimientos y prácticas de la dirección de proyectos generalmente reconocidas y aplicables a la mayoría de los proyectos. La aplicación de estos conocimientos aumenta las posibilidades de éxito del proyecto.
Proyectos
Programas
Portafolios
Subconjunto de conocimientos y prácticas de la dirección de proyectos generalmente reconocidas y aplicables a la mayoría de los proyectos. La aplicación de estos conocimientos aumenta las posibilidades de éxito del proyecto.
Gestionan proyectos interrelacionados para obtener beneficios coordinados (ej. un nuevo sistema satelital)
Gestionan un conjunto de proyectos, programas y operaciones para alcanzar objetivos estratégicos (ej. maximizar el retorno de inversión) .
PMO
Una estructura que estandariza procesos de gobierno y facilita recursos, metodologías y herramientas
Gestión de operaciones vs. proyectos
Intersecciones y colaboración
Alineación con la estrategia
La gestión de operaciones es continua y produce resultados repetitivos. Los proyectos son temporales y crean resultados únicos; los proyectos pueden dar lugar a cambios sustanciales en las operaciones, como la introducción de un nuevo producto o servicio.
Los proyectos pueden interactuar con las operaciones en varios puntos del ciclo de vida del producto (ej. al cierre de cada fase). En estos puntos, se transfiere conocimiento y entregables entre el proyecto y las operaciones. Los directores de proyecto deben involucrar a los interesados operacionales para evitar problemas.
Las actividades de dirección de proyectos deben estar alineadas con la dirección estratégica de alto nivel de la organización-Cuando los objetivos del proyecto entran en conflicto con la estrategia organizacional, el director del proyecto debe identificarlo y documentarlo.
Valor del Negocio
Definición de valor de negocio
Creación de valor
El valor de negocio es la suma total de elementos tangibles e intangibles de una organización. los elementos tangibles incluyen activos monetarios, equipos, y capital; los elementos intangibles incluyen el reconocimiento de marca, la buena voluntad y las marcas registradas.
Se puede crear valor a través de la gestión eficaz de operaciones y la dirección de portafolios, programas y proyectos, la dirección de portafolios alinea los componentes con la estrategia organizacional para optimizar recursos y objetivos, la dirección de programas optimiza múltiples proyectos para lograr costos, cronogramas y beneficios. Los proyectos se centran en la entrega exitosa de productos, servicios o resultados.

## Slide 3
Rol del Director del Proyecto
Fundamentos para la Dirección de Proyectos
Capitulo 1
Responsabilidades y rol
Competencias esenciales
Habilidades interpersonales
Persona asignada para liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto, su rol es diferente al de un gerente funcional u operacional. El director de proyecto es el nexo de unión entre la estrategia de la organización y el equipo, el rol del director del proyecto se está volviendo cada vez más estratégico
Conocimiento
Desempeño
Personal
Lo que el director de proyecto sabe sobre la dirección de proyectos
Lo que el director de proyecto es capaz de hacer o lograr con sus conocimientos
La manera en que se comporta el director, incluyendo liderazgo y actitudes.
Liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, influencia y toma de decisiones; también se incluyen negociación, generación de confianza, gestión de conflictos y orientación. Un director de proyecto eficaz necesita un equilibrio entre sus habilidades éticas, interpersonales y conceptuales
El estándar como guía
Este estándar se interrelaciona con otras disciplinas de la dirección de proyectos como la dirección de programas y de portafolio. Se pueden consultar otros estándares para información adicional, como
La Guía del PMBOK® es el estándar para dirigir la mayoría de los proyectos en diversas industrias. Describe los procesos de la dirección de proyectos para un resultado más exitoso, el estándar es específico para proyectos individuales y sus procesos de dirección.
Interrelación con otros estándares
El Estándar para la Dirección de Programas y El Estándar para la Dirección de Portafolios
El Modelo de Madurez para la Dirección Organizacional de Proyectos (OPM3®) examina las capacidades de la empresa para la dirección de proyectos.